## Slide 1: 經濟部產業發展署113年度 協助中小企業低碳節能與智慧化應用升級計畫 協助製造業智慧應用升級輔導計畫-期末執行成果簡報
計畫名稱： | OOOOOOOOOOO
輔導單位： | OOOOOOOOOOO
受輔導業者： | OOOOOOOOOOO
執行期間： | 中華民國 113 年O月O日~O月O日(共O月)
SMU Phase II/ □不包含□包含流程數位化 本案□實施能耗數位化/□包含碳盤查工作

## Slide 2: 簡 報 大 綱
壹、計畫目的
貳、執行方法
參、執行情形及差異分析
肆、計畫效益
伍、檢討與建議
陸、附錄

## Slide 3: OOOOO輔導計畫效益說明
改善A原因(或問題): OOOOOOOO(輔導後量化效益變化)
達成B需求(或目的): XXXXXXXX(輔導後量化效益變化)
(亦可說明其他質化效益輔導前後變化，如數位管理接單增加、準交率提高；數位化品檢釐清客訴責任，降低罰金；數位報工鼓勵具績效員工等正面效益；刀具管理降低每月成本等)
XXXXXX(輔導單位)
本案於OOO廠區導入O項智慧化應用服務模組且局部功能(或全數)具備OOO層次(可視化、透明化…)，優化受輔導業者OOO及OOO段製程(涵蓋YYY設備或ZZZ系統)，已解決B問題或協助達成B目的。
該公司因OOOO(A原因)，導致OOOO(A問題)，。
有XXXXX(B需求)，期望改善XXXXXX(B目的)
其他訴求
建議透過照片顯示原有場域、
生產線
或
用示意圖顯示擬改善問題
建議透過照片顯示改善後生產
線或增加可視化、透明化功能
畫面
或
用示意圖顯示改善後差異
OOO(受輔導業者) 員工:OOO人 共有O個廠區 本案導入位置:OO縣OO鄉(或OO市OO區)
面臨問題或需求(受輔導業者)
計畫成果效益(受輔導業者)
本頁目的在一頁呈現受輔導業者甚麼問題被解決了，接受輔導後產出與問題相關的合理
效益，經潤飾文字後將會放在智慧機械官網當案例。
1.請用點列方式說明
2.本區請說明業者實際面臨
的原因、問題；本案想改善
的事，想達成的事；或受到
外部壓力(客戶)，不得不改
變的事。
*本區請針對左側所提已
改善事項，以量化效益方式
說明業者被輔導後的效果。
智慧化層次 | 聯網化 | ○ | 可視化 | ○ | 透明化 | ○ | 可預測 |  | 自適化 | 
本區可以用輔導單位最高
可提供業者哪些產業、哪些製程
(或作業流程)甚麼樣程度的軟體整合服務。
亦可用本案或整年度所輔導
案件累計一起陳述。(推廣自身能量)
若受輔導業者同意揭露
可不用OOO遮蔽名稱

## Slide 4: 壹、計畫目的
業者待解決問題
  產品類型：
    OOO公司研發製造自行車零件，也為國外客戶OEM/ODM生產，主要產品包含OOOO、OOOO、OOOO。
  面臨問題：
    問題A(如外勞夜間上班績效不佳、產能與白天差異甚大、責任無法釐清)
    問題B(如相同訂單下每月刀具成本逐月上升、刀具管理模式應加以調整)
  業者需求：
    本案導入系統A、B、C、其他，具有OOOO功能，可用於解決問題A(如、透過積聯網系統記錄設備暫停時間、頻率、產能，並與工單報工系統整合，藉此釐清作業者、作業時間合理性，提供作業員培訓參考)
    本案導入系統C、D，具有OOOO功能，可滿足OOOO
產品圖
產品圖
產品圖
請摘錄計畫書中本案計畫
已規劃解決的問題，
本案尚未解決需求或問題請勿填寫

## Slide 5: 貳、執行方法
本計畫查核工作項目及執行進度說明
項次 | 完成日期 (月/日) | 工作項目 | 執行進度說明 | 佐證資料 | 累計執行 進度%
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 

## Slide 6: 參、執行情形與差異分析
本案系統導入重點資訊文字說明(1/2):
本案受輔導業者原已具備機聯網與稼動率可視化之基礎(原透過SMB輔導計畫或自行建置機聯網系統，原設備聯網數共O台(摘要資訊如輔導前系統一覽表)，原設備稼動率與可視化透過OOOO(裝置)呈現)。
本案導入地點為OOO廠(地址:OOOOOO)或OOOO產品
本案共導入O項智慧化應用服務模組(其中W項均達到可視化層次、X項達到透明化層次、Y項具備可預測層次、Z項具備自適化層次)，本案系統涵蓋設備聯網數合計O台(摘要資訊如輔導後系統現況一覽表))，本案之相關功能透過OOOO呈現。
本案系統可即時取得v項數據資料，系統可即時展現w項可視化資訊、特定資料分析頁面x個、利用y項預測模型提供y+項資料分析後之預測結果、經受輔導業者認可後將z項決策由本案系統代為決策運行。(請依本案智慧化程度達成結果列舉數量)
本案系統共擷取 v 個數據項目(如附件表____)，透過 (品牌)資料庫進行數據儲存。
可視化:本案系統已應用前述數據項目進行 w 項即時可視化圖形呈現；
透明化:本案系統已設計 x 個跨系統資料之分析比對頁面，供受輔導業者使用。
可預測:本案系統已可進行 y 項業者關注事項進行即時預測。
自適化:本案系統已有 z 項事件已獲得廠商認可，已獲得受輔導廠商認可，
可在授權範圍下，進行系統自適化運行。
其他:
□本案計畫已協助將_________項標準化量值導入頁面即時比對呈現。(生產線)
□本案計畫已完成_________項可預測與自適化智慧應用功能定義使用方式。
呈現方式二擇一，另一請再刪除
需補充於結案報告中之附件

## Slide 7: 參、執行情形與差異分析
本案系統除與原機聯網系統進行資訊整合外，與N項管理系統進行整合(或介接):
□本案系統可初步替代受輔導業者之□ ERP/ □ MES/ □報工/ □ _____，並受輔導業者已進行測試使用；
受輔導業者□未使用/ □已使用ERP(品牌為________)；本案□未與/ □已與該公司ERP系統進行資訊整合；
受輔導業者□未使用/ □已使用MES(品牌為_______)；本案□未與/ □已與該公司MES系統(品牌為_______)進行資訊整合；
□本案已與該公司______________系統(如，刀具、模具管理系統等)進行系統資訊整合。
本案系統所導入之智慧化應用服務模組與下述受輔導業者之管理流程有關:
□生產前段(□工單派工(OOOOO系統/模組)、 □生產排程(OOOO系統/模組)；
□生產現場(□設備維護/□設備故障通報/□產能回報/ □產品抽檢)；
□生產後段(□產品檢測)、
□其他(□刀具管理/ □模具管理/□_________)。
(請將導入模組歸類至生產前段、生產現場、生產後段、其他四大類(與中分類)，並用括弧註記本案實際模組名稱)
本案系統導入重點資訊文字說明(2/2):

## Slide 8: 參、執行情形與差異分析
原機聯網與 可視化 | 聯網數(台) | 10 | 設備種類 | 車床3 | 銑床2 | 鑽床5 |  | 
 | 8.國際通訊協定 |  |  | V | 第三方資安 |  |  | 
 | 1.聯網 | V | 2.資料擷取 | V | 3.稼動率 | V | 4.產量 | 
 | 5.歷程記錄 |  | 6.故障通報 |  | 7.完工預估 |  | 其他 | 
本案擴增後機聯網累計 | 聯網數(台) | 15 | 設備種類 | 車床5 | 銑床5 | 鑽床5 |  | 
 | 8.國際通訊協定 |  |  | V | 第三方資安 |  |  | V
 | 1.聯網 | V | 2.資料擷取 | V | 3.稼動率 | V | 4.產量 | V
 | 5.歷程記錄 | V | 6.故障通報 | V | 7.完工預估 |  | 其他 | 
本案導入功能模組 | 系統名稱 | 模組名稱 | 聯網化 | 可視化 | 透明化 | 可預測 | 自適化
 | OOOO系統 | A模組 | V |  |  |  | 
 |  | B模組 | V | V | V |  | 
 |  | C模組 | V |  |  |  | 
資料 | 屬本案系統可達成(取得資料o項，可視化w項，資料分析x項，結果預測y+項與自適化運行z項。 |  | o | w | x | y+ | z
輔導前系統一覽表
輔導後系統差異一覽表
請與一頁摘要表一致。 另若與原提案計畫書
有差異應於差異說明
中補充合適原因且
受輔導業者須認同調整
內容。
期末報告後若委員有
疑義應補充說明或
調整智慧化程度。

## Slide 9: 參、執行情形與差異分析
導入之智慧化應用服務模組 | 智慧化層次 |  |  | 
 | 可視化 | 透明化 | 可預測 | 自適化
原機聯網系統 | 資料來源:設備透過擷取IO或控制器之開機、關機、暫停發生之時間資訊與計數訊號、 顯示方式或目的:轉化呈現為時間分布圓餅圖與產量即時顯示於電子看板 使用者:給生產或管理人員了解現況。 | 無 | 無 | 無
建置速率Sensor 系統 | 資料來源:本案加裝的速率Sensor，透過機聯網系統蒐集機台轉速、生產碼數， 顯示方式:並透過機聯網系統電子看板顯示 | 無 | 無 | 無
B-1.生產管理看板導入 | 顯示方式:訂單/工單生產進度看板 使用者:以高階/業務/廠務主管閱讀角度設計 目的:提供可視化看板，將顯示工單目前生產進度%，並可進一步點擊瞭解各機台目前生產% | 顯示方式:可依工單呈現工單完成百分比；可依人員呈現產量分析數據。可以訂單資訊呈現現階段完成比例 目的:簡易預估完工所需時間。 | 顯示方式:手機: 預測模型:依所預估完工時間、訂單布匹長度與瑕疵數量為基礎，達最後一批布匹時，自動預估應增加生產長度，並提前30分鐘通知現場人員。 | 顯示方式:生管品管電腦螢幕。 決策模型 當同意增加生產數量時，自動延長生產時間已滿足增量生產。
 | 顯示方式:產線儀表板 使用者:以產線現場為閱讀角度設計 目的: 提供生產儀表板，顯示工單生產%，並標示各機台每小時生產進度，以利現場人員瞭解目前工單及各機台生產情況 | 目的:轉化故障訊號為生產設備斷經、斷緯、缺油、馬達過熱、完工戴落布，並指出待補。 | 無 | 無
 | 顯示方式:機台產能預測看板 使用者:以生管/產線組長為閱讀角度設計 目的:提供可視化看板，將標準生產完工時間(預估)、目前生產進度、及預計完工時間併列，並以顏色表示可順利完工或超時完工 | 目的:可查詢歷史工單生產資料，對同種布號在各生產機台的生產品質(及各關鍵指標)，如需加快生產速度是否有品質風險 | 無 | 無
●呈現運用甚麼資料
●呈現本功能目的
●呈現給誰使用
●呈現透明化比對、處理或呈現那些數據
●呈現本功能分析那些結果
(請再自行調整)
●呈現預測結果的呈現方法
●呈現預測的方法: 判斷方式或軟體模型、決策標準(依據)
預測後的處理措施
(請再自行調整)
●呈現自適化的呈現方法
●呈現自適化運作方式說明
(請再自行調整)
執行情形與差異分析格式(撰寫範例)
驗收時請刪除本頁!!!

## Slide 10: 參、執行情形與差異分析
導入之智慧化應用服務模組 | 智慧化層次 |  |  | 
 | 可視化 能透過資料了解正在發生的事件，並依據數據進行決策 | 透明化 能透過資料了解各事件發生的原因，並且累積處理知識 | 可預測 能透過資料推估未來可能發生的事件，並提供建議處置措施 | 自適化 能夠依據發生的事件自動進行最有利的策略回應
原機聯網系統 | 資料來源: 顯示方式或目的: 使用者: | 無 | 無 | 無
建置速率Sensor 系統 | 資料來源: 顯示方式: | 無 | 無 | 無
B-1.生產管理看板導入 | 顯示方式: 使用者: 目的: | 顯示方式: 目的: | 顯示方式: 預測模型: | 顯示方式:。 決策模型
 | 顯示方式: 使用者: 目的: | 目的: | 無 | 無
 | 顯示方式: 使用者: 目的: | 目的: | 無 | 無
  □本案導入應用服務模組之智慧化層次說明(請以主要功能說明，以運用甚麼資訊，用甚麼方法轉化成甚麼結果給誰使用，可以解決甚麼問題的方式說明)

## Slide 11: 參、執行情形與差異分析
車床加工補償輛分析模組(功能模組名稱)-範例 |  |  | 
軟體針對使用者 | 現場操作人員 | 軟體涉及設備系統 | CNC工具機
軟體利用(擷取)那些數據 | ERP系統(產品品號、工單編號、作業員編號、OOO) SMB系統(程式名稱、加工次數、OOO) 品質系統(產品尺寸量測值、歷史量測值、OOO) |  | 
數據存放模式 | □檔案□資料庫□其他___________ |  | 
通訊協定(介面) | □RestfulAPI □TCP/IP □ModBus □OPCUA □其他___________________ |  | 
可視化圖示 | 透明化呈現說明 | 可預測使用模型 | 自適化調適範圍
尺寸
時間
(紅字為可視化顯示內容)
平均量測尺寸: 35.319mm
0~100次加工平均尺寸: 35.295mm
100~200次加工平均尺寸:
35.344mm
(紅字為可視化顯示內容)
最近一次量測尺寸: 35.35mm
尺寸允收範圍:35.25mm-35.35mm
預測模型:量測值算術平均數
內建簡易專家系統判斷:
依業者經驗:近100次平均值偏移達允收上限值70%(35.32)，且未更換刀具，建議補償加工進給0.01mm
(紅字為可視化顯示內容)
第152次加工時已通知應予以進給補償0.01mm、但實際未實施補償。
量測平均值持續偏高
現階段無自適化功能
暫定決策模型:建議策略
更換刀具前累計可補償加工進給5次，每次各0.01mm，進行第5次補償時應予警示。下一次偏差發生時應停止加工。
若未補償、但累計量測值達上限仍應停止加工
本案具代表性之軟體功能，就智慧化層級的加以說明。
(需涵蓋:功能名稱、目標使用者、取得哪接資訊、轉化成什麼可視化圖示、將OOO資訊透明化比對呈現與分析、使用哪一種預測模型或得出甚麼決策建議、本案軟體可以依照哪些已建立判斷條件或適用範圍自主運行OOO作業的調整運行)

## Slide 12: 參、執行情形與差異分析
  □本案導入流程數位化之說明(應以連續2製程範例實施)
子畫面(1)-
表(標)準作業、
圖面、
子畫面(1)
倉庫
數位單站顯示畫面(一)
車床(一)
數位單站顯示畫面(二)
車床(二)
數位單站顯示畫面(三)
本案數位流程系統
後續流程
工單…
工單
物料單
生管
原料
工具
半成品
成品
進度…
數位管理畫面
本案若無執行，請刪除此頁

## Slide 13: 參、執行情形與差異分析
生管用
數位管理畫面
圖例
車床(一)作業員用
數位單站顯示畫面(二)
圖例
倉庫用
數位管理畫面
圖例
項目 | 數據數位化 | 流程數位化
程式作業時間 | Y | Y
車床加工作業流程 | 部分 | Y
C/T時間 | Y | N
  □本案導入流程數位化之說明(應以連續2製程範例實施)
本案若無執行，請刪除此頁

## Slide 14: 參、執行情形與差異分析
工作項目1 :設備系統架構規劃(必要)
預定工作內容 : 完成系統架構規劃圖
完成
日期
X/X
累計
進度
X%
□本計畫於OOOOO公司(產線地址：OOOOOOOOO)，導入本案系統架構如下，分別以軟體系統架構、生產流程示意圖、Layout、系統資訊流加以呈現。
一、執行情形:
本案軟體系統示意圖(原簽約計畫書軟體系統架構)，
若有調整請一併修正。
(1)本案軟體系統架構

## Slide 15: 參、執行情形與差異分析
工作項目1 : 設備系統架構規劃
預定工作內容 : 完成聯網系統架構規劃
一、執行情形:
(2)生產流程示意圖
生產流程示意圖(原簽約計畫書中流程，含導入模組編號)，
若有調整名詞請一併修正。
工作項目1 :設備系統架構規劃

## Slide 16: 參、執行情形與差異分析
工作項目1 : 系統架構規劃
預定工作內容 : 完成聯網系統架構規劃
一、執行情形:
(3) Layout(產線設備或系統位置分布圖)
設備或系統分布圖(請標注本案可視化裝置、設備、系統位置)
，以可清晰辨識文字為原則。
工作項目1 :設備系統架構規劃

## Slide 17: 參、執行情形與差異分析
工作項目1 : 系統架構規劃
預定工作內容 : 完成聯網系統架構規劃
(4) 本案系統架構與資訊流圖
一、執行情形:
工作項目1 :設備系統架構規劃
系統架構與資訊流圖(請標注本案軟體系統/
模組間資料的傳遞關係)，以可清晰辨識文字為原則。

## Slide 18: 參、執行情形與差異分析
工作項目N :OOOOOOOO
預定工作內容 :OOOOOOOOO
完成
日期
X/X
累計
進度
X%
一、執行情形:
(1) OOOOO(請提供本工作內容佐證資料-文字說明、文件、照片、圖片)
(若本項工作內容與整體系統驗證有關，請列舉重要可視化畫面(可輔以其他流程變化示意圖)，並加以說明如何藉此功能解決前述受輔導業者之面臨問題或需求；其他未與解決受輔導業者問題之功能畫面可列於附錄。)
主要功能畫面
(問題解決補充相關說明1)

## Slide 19: 參、執行情形與差異分析
工作項目O :提供資訊安全檢測報告(必要)
預定工作內容 : 提供第三方資訊安全報告
完成
日期
O/O
累計
進度
O%
報告封面或摘要內容
(本報告摘要資訊處
應有受輔導業者簽名)
(1) 第三方資訊安全報告(請提供本工作內容佐證資料-封面、應有受輔導業者閱後簽名)
一、執行情形:
輔導單位所提供之軟體經資安檢測後:
1.高度風險項次(比例)為_____項(或%)
2.中度風險項次(比例)為_____項(或%)
3.低度風險項次(比例)為_____項(或%)
□受輔導業者已了解本案軟體所存在之資安風險。

## Slide 20: 參、執行情形與差異分析
(2) 本案資訊安全系統架構(請就本案系統進行網域架構說明)
一、執行情形:
本案涉及設備段
紅框為本案涉及系統段
設備
1
設備
N
HUB
…
Server 1
For 機聯網
Server 2 For MES
防火牆
可視化螢幕
手機
手持裝置
無線AP
外部網域
本案主要系統與資料均規劃於防火牆內。
本案同意主管列於白名單中之手機可透過外部系統查詢有限資訊。
本案□無/ □有跨廠區資料傳遞，已設計專用IP限制，降低資安風險。
本案導入之軟體已進行OWASP TOP10 網站弱點掃描，□尚未進行(或□已進行滲透測試、源碼掃描)。本案軟體就已知軟體弱點進行改版修正中。
本案涉及系統與設備□未進行(或□已進行)初次全網域網站弱點掃描。
授權設備與帳號
限制IP與帳號

## Slide 21: 參、執行情形與差異分析
工作項目Y :系統上線測試(必要)
預定工作內容 :就本案系統(主要)功能驗證功能或效益是否與預期相符
完成
日期
X/X
累計
進度
X%
一、執行情形:
(1) OOOOO(請提供本工作內容佐證資料-文字說明、文件、照片、圖片)

## Slide 22: 參、執行情形與差異分析
工作項目Z : 執行成果報告
預定工作內容 : 完成執行成果報告
完成
日期
O/O
累計
進度
100%
(1) OOOOO(請提供本工作內容佐證資料-文字說明、文件、照片、圖片)

## Slide 23: 參、執行情形與差異分析
二、差異分析:
1.無差異
(或本案導入功能模組在不影響原訂功能下調整OOOO為XXXX之相關說明；經驗證後原預期效益更正為OOOOXXXX)，與原有預估效益產生差異的原因為…….

## Slide 24: 肆、計畫效益
  二、量化效益:1. 受輔導業者量化效益表
 |  | 項目 | 輔導前 | 113年 | 114年 | 合計
受輔導業者量化效益表 | 投資 | (1)投資金額(元) (必填) | - |  |  | 
 | 就業 | (2)增加就業(人數) (有則須提供姓名) | - |  |  | 
 |  | (3)培訓員工智慧機械職能(人數) (必填) | - |  |  | 
 | 帶動研發 | (4)投入研發費用(元) (必填) | - |  |  | 
 | 新產品服務 | (5)產出新產品或服務 |  |  |  | 
 |  | (6)增加產值(元) (必填) |  |  |  | 
 | 成本效益 | (6)降低生產成本(元) (必填) |  |  |  | 
 | 生產效率 | (N)提高設備(或產線)時間可動率(%) | 50% | 58%(+8%) | - | +8%
 |  | (N+1)提高訂單準交率(%) | 70% | 73%(+3%) | - | +3%
 | 其他 | (N+2)提高產品良率 | 97% | 97.5%(+0.5%) |  | +0.5%
 |  | (N+3)縮短平均OOOOOO時間 | 100mins/日 | 70mins/日 |  | -30 mins/日
請就本案達成(並可佐證)之預期量化效益列舉之(受輔導業者已於驗收效益表簽名佐證)

## Slide 25: 肆、計畫效益
  二、量化效益:2.受輔導業者量化效益計算方式說明

## Slide 26: 肆、計畫效益
  二、量化效益:輔導單位量化效益表
 |  | 項目 | 輔導前 | 113年 | 114年 | 合計
輔導單位效益 | 投資 | (1)投資金額(元)必填 |  |  |  | 
 | 就業 | (2)增加就業(人數)必填，須提供姓名。 |  |  |  | 
 |  | (3)擴增技術服務團隊(人數)必填 |  |  |  | 
 | 帶動研發 | (4)投入研發費用(元)必填 |  |  |  | 
 | 新產品服務 | (5)本年度輔導計畫新增軟體功能項目(必填) |  |  |  | 
 | 成本效益 | (6)________________________________ |  |  |  | 
 | 效率 | (M)現有能量年度可執行輔導計畫上限 |  |  |  | 
 | 其他 | (N)本年度本輔導計畫執行案件總數 |  |  |  | 
 |  | (O)本年度輔導計畫累計驗收案件數 |  |  |  | 
*(請就輔導單位本年度達成(並可佐證)之預期量化效益列舉之，請輔導單位同樣簽署受輔導業者驗收效益表繳回，因當年度可能有一案以上之效益，請累計，原則上以當年度最後一案驗收為繳付工業局之年度佐證資料。)

## Slide 27: 肆、計畫效益
  二、質化效益

## Slide 28: 伍、檢討與建議
一、本案已協助受輔導業者解決OOOOO，有OOOOO效益(先撰寫現況改善)
二、
三、受輔導業者導入本案系統後，雖已解決局部問題，現階段仍有XXXXX問題(現象)待導入相關智慧化技術(功能)加以解決，正與輔導單位討論後續合作事宜(可提供未來受輔導業者擬導入智慧化技術規劃，建議將待解決問題與擬導入技術加以對照)。

## Slide 29: 陸、附錄
一、本案軟體系統驗收規格說明與驗收點檢表(必要項目，請輔導單位自行表列後，請受輔導業者簽名同意驗收，應包含數據擷取項目表；可視化資訊項目、透明化分析頁面、可預測功能說明與自適化功能均有受輔導業者同意驗收簽名)。

## Slide 30: 陸、附錄
二、本案軟體系統功能畫面截圖(必要項目，若屬主要功能應於期末報告本文中列舉並說明之)。

## Slide 31: 陸、附錄
三、受輔導業者一頁成效紀錄表(必要項目，需受輔導業者簽名)。

## Slide 32: 陸、附錄
四、受輔導業者待解決問題與未來智慧化功能導入規劃(非必要項目，若無請填無，但勿刪除本項)

## Slide 33: 陸、附錄
五、輔導單位未來三年(113-115)相關智慧化技術項目建立藍圖(請表列說明本年度已具備那些技術可導入業者使用，113-115預計投入產出那些技術項目導入產業使用，本資料擬用於彙整台灣產業智慧化技術發展藍圖，請盡可能提供)。

## Slide 34
簡 報 結 束